AI Agent 训练营

团队开发方向与完整实施路径

v10.0 — 场景化智能版 · 场景入口 · 学习诊断 · 智能笔记 · 课堂互动

AI for Education — 智慧教学平台全功能体系

超越并对标复旦大学 icourse 平台

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI for Education — 智慧教学资源平台（v10.0 场景化智能版） |
| 目标用户 | 本科生（高效学习）& 课程教师（智能教学与备课）& 辅导员（班级学情监管） |
| 核心亮点 | 学习场景化入口 · AI学习诊断 · 智能笔记2.0 · 课堂互动工具 · 教学节奏感知 · 数据治理合规 |
| 对标平台 | 复旦大学智慧教学资源平台（icourse.fudan.edu.cn） |
| 团队构成 | 统计学博士研究生 x 1 ¦ 社政研究生 x 2 ¦ 本科生 |
| 文档版本 | v10.0 / 2026年5月（基于v9.0智能生态升级） |
| v10核心新增 | 学习场景化入口(3.31) · AI学习诊断(3.32) · 智能笔记2.0(3.33) · 课堂互动工具(3.34) · 教学节奏感知(3.35) · 数据治理合规(4.7) · 可观测性体系(4.8) · 开发者SDK(3.36) |

⚡ v10核心定位：从「智能生态平台」升级为「场景化智能平台」——每个学习场景有专属入口和交互模式；AI不只回答问题，更诊断「你为什么学不好」；笔记不再是纯文本而是AI增强的结构化知识单元；课堂互动让教学从单向输出变为双向对话

— 目  录 —

第一部分  项目背景与平台定位（v10扩展）

第二部分  核心用户画像与使用场景（v10场景化升级）

第三部分  功能模块详细设计（v10新增3.31-3.36，共36个模块）

第四部分  系统技术架构（v10数据治理+可观测性+十层架构）

第五部分  开发阶段路线图（Phase 1-4，含技术债管理+安全审查）

第六部分  团队分工与能力映射（v10更新）

第七部分  风险与应对策略（v10更新）

第八部分  预期成果与评估指标（v10扩展至30项指标）

第一部分  项目背景与平台定位

以复旦大学智慧教学资源平台（icourse.fudan.edu.cn）为参考，本平台在全面涵盖原有功能的基础上，通过AI技术深度增强每个模块。v10.0从「智能生态平台」进化为「场景化智能平台」：学习场景化入口让不同场景有专属交互模式；AI学习诊断从「告诉你学什么」升级为「诊断你为什么学不好」；智能笔记2.0让笔记成为AI增强的结构化知识单元；课堂互动工具让教学从单向输出变为双向对话；教学节奏感知让教师知道「这周该重点讲什么」；数据治理与合规体系保障平台长期合规运行。

1.1  核心痛点分析（v10扩展版）

▶ 本科生视角

| 痛点类型 | 具体问题 | v10 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 场景切换难 | 上课、自习、考前冲刺是完全不同的学习状态，但平台只提供一种界面 | 学习场景化入口（v10全新3.31）：课堂/自习/考前/讨论四模式一键切换 |
| 根因不明 | 学不好但不知道为什么——是基础薄弱？方法不对？还是时间管理差？ | AI学习诊断（v10全新3.32）：IRT+行为模式分析→根因识别→针对性建议 |
| 笔记低效 | 记笔记耗时但复习时找不到重点，笔记和知识图谱脱节 | 智能笔记2.0（v10全新3.33）：AI辅助整理/摘要/关联图谱/结构化提取 |
| 课堂被动 | 课堂上只能听，没有参与感，容易走神 | 课堂互动工具（v10全新3.34）：实时问答/投票/随堂测验/弹幕提问 |
| 资料管理 | 课程资料分散，知识点难以定位 | AI自动分类、全文检索到段落、图谱关联 |
| 知识孤立 | 各学科表面独立，缺乏全局认知 | 跨学科关联图谱 + 六维Tab + 知识图谱2.0 |
| 路径不清 | 不知道该按什么顺序学 | AI个性化学习路径规划（3.19） |
| 误解积累 | 学生带着错误理解继续学习 | Anti-Misconception层（3.25） |
| 孤独感 | 学习是孤独的事，缺乏正向反馈 | 学伴AI（3.23）+ 社交学习广场（3.26） |
| 隐私担忧 | 笔记和想法怕被平台或管理员看到 | 端到端加密笔记（3.29） |
| 心理压力 | 期末焦虑、学习倦怠 | 心理健康关怀模块（3.22） |
| 成长看不见 | 感受不到自己的进步 | 学伴AI成长叙事 + 成长档案（3.17）+ 过程性评估（3.30） |

▶ 教师视角

| 痛点类型 | 具体问题 | v10 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 教学节奏凭感觉 | 不知道该重点讲什么，凭经验安排教学进度 | 教学节奏感知（v10全新3.35）：AI基于班级掌握度建议教学重点 |
| 课堂单向输出 | 讲课靠PPT+口述，无法实时了解学生理解程度 | 课堂互动工具（v10全新3.34）：随堂测验+实时反馈+匿名提问 |
| 备课耗时 | 每节课备课需要2-4小时 | AI备课助手（3.20）：压缩备课时间60-80% |
| 图谱质量维护 | 图谱初版后缺乏动态更新机制 | 课程数据飞轮（3.24） |
| 学情盲区 | 无法了解学生对哪些知识点掌握薄弱 | 薄弱点热力图 + 学情告警 + 过程性评估报告 |
| 误解无感知 | 不知道学生在哪个概念上系统性误解 | Anti-Misconception层告警（3.25） |
| 过程性评估 | 只有结果评估，过程数据丢失 | 过程性评估体系（3.30） |
| 报告可信度 | 需要向院校证明教学效果 | 教学效果证明报告（3.30.2） |

▶ 辅导员视角

| 痛点类型 | 具体问题 | v10 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 学情盲区 | 不了解班级整体学习状态 | 辅导员视角仪表盘（3.27） |
| 预警滞后 | 只在期末考差后才知道学生有问题 | 早期预警系统：学习停滞/心理风险双维度 |
| 沟通低效 | 通知学生靠群消息，无法精准触达 | 平台定向推送+学生消息已读确认 |
| 工具分散 | 学情数据在多个系统里，整合难 | 辅导员专属门户，整合学习+心理双维度数据 |

▶ 开发者/运维视角（v10新增）

| 痛点类型 | 具体问题 | v10 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 扩展困难 | 第三方想接入但无API文档和SDK | 开发者文档与SDK（v10全新3.36）：OpenAPI 3.1 + Python/JS SDK |
| 数据合规风险 | 缺乏GDPR/个保法合规框架，数据生命周期不清 | 数据治理与合规体系（v10全新4.7）：数据分类+留存策略+用户权利接口 |
| 系统可观测性差 | 线上出问题靠用户反馈，无全链路追踪 | 可观测性体系（v10全新4.8）：OpenTelemetry+Grafana+告警 |

1.2  与复旦 icourse 平台功能对比（v10全量版）

| 功能模块 | 复旦 icourse 现状 | v10 平台增强 |
| --- | --- | --- |
| 我的资源 | 文件上传/下载/管理（基础） | AI自动分类、图谱关联、全文检索、版本管理、协作注释、端到端加密、智能笔记2.0（v10） |
| 学习场景入口 | 无 | 课堂/自习/考前/讨论四模式一键切换，每模式专属UI和交互（v10全新3.31） |
| AI学习诊断 | 无 | IRT+行为模式分析→根因识别→个性化诊断报告（v10全新3.32） |
| 智能笔记 | 无 | AI辅助整理/摘要/关联图谱/结构化知识提取（v10全新3.33） |
| 课堂互动 | 无 | 实时问答/投票/随堂测验/弹幕提问（v10全新3.34） |
| 教学节奏感知 | 无 | AI基于班级掌握度建议教学重点和进度调整（v10全新3.35） |
| 开发者生态 | 无 | OpenAPI 3.1文档 + Python/JS SDK + 插件开发指南（v10全新3.36） |
| 数据治理 | 无 | 数据分类分级+留存策略+用户权利接口+合规审计（v10全新4.7） |
| 可观测性 | 无 | OpenTelemetry全链路追踪+Grafana仪表盘+智能告警（v10全新4.8） |
| Onboarding | 无 | 三步引导+情境帮助+渐进式揭示+学伴AI首次对话 |
| 个人仪表盘 | 无 | 学习概览/今日任务/薄弱图谱/AI推荐/学伴AI消息/场景切换入口（v10） |
| 图谱广场 | 按章节展示 | AI自动填充六维Tab，Anti-Misconception标注，语义搜索 |
| 智能体 | DeepSeek-R1 + 少数助教 | 统一多模型意图路由(12种意图) + 学伴AI + 备课助手 + 学习诊断 |
| 检索 | 仅课程名称搜索 | 全文检索（笔记+PPT+教材+智能笔记摘要），定位到段落/页码 |
| 教师工作台 | 无 | 课程发布/图谱审核/学情告警/AI备课助手/数据飞轮/教学节奏（v10） |
| 学习路径 | 无 | AI个性化学习路径规划（3.19）+ 学习诊断路径（v10） |
| 过程性评估 | 无 | 全程学习行为记录+过程性评估报告+教学效果证明 |
| 辅导员视角 | 无 | 辅导员专属门户，班级学情+心理双维度 |
| 知识图谱2.0 | 无 | Anti-Misconception层：主动标注常见误解 |
| 学伴AI | 无 | 贯穿全程的个人AI导师，成长叙事，陪伴感 |
| 数据飞轮 | 无 | 学生使用行为自动改进图谱质量 |
| 社交学习广场 | 无 | 班级学习成就广场，正向竞争，匿名可选 |
| 离线知识包 | 无 | 下载课程知识图谱+笔记+复习卡片，飞机模式可用 |
| 端到端加密 | 无 | 学生选择对个人笔记加密，连管理员都无法解密 |
| 心理健康 | 无 | 学习焦虑检测+积极反馈+心理支持Agent |
| 同伴学习 | 无 | 学习小组、笔记共享、讨论区、协作标注 |
| 移动端 | 无响应式 | PWA完整方案，离线支持，移动端专属交互 |
| 开放生态 | 无 | 开放API+插件市场+Webhook+开发者SDK（v10） |
| 无障碍 | 无 | WCAG 2.1 AA全面落地 |
| 多语言 | 仅中文 | 中/英双语界面，i18n框架支持扩展 |
| 成长档案 | 无 | 跨学期轨迹、能力雷达图、学习经历导出 |
| 多租户 | 无 | 多校部署，独立数据空间，品牌配置 |

⚡ v10核心突破：场景化入口让平台从「一个工具」变成「四个专家」；学习诊断从「告诉你学什么」变成「诊断你为什么学不好」；智能笔记让每个学生的笔记都成为活的图谱节点；课堂互动让教学从独角戏变成对话。

第二部分  核心用户画像与典型使用场景

v10新增场景化用户画像，基于「不同场景不同交互」的设计理念，为每种学习场景定义专属用户体验。

2.1  本科生用户画像（v10场景化扩展）

| 画像维度 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 角色 | 大一至大三在校本科生，同时学习多门核心课程 |
| 目标 | 高效完成课程学习，建立跨学科知识体系，保持心理健康，感受成长进步 |
| 痛点 | 场景切换难、根因不明、笔记低效、课堂被动、资料分散、路径不清、误解积累 |
| 行为特征 | 碎片化时间多；考前突击；课堂容易走神；主动性差；对AI助手有正向期待 |
| 期望 | 打开平台自动进入当前场景模式；AI告诉我为什么学不好怎么改；笔记自动整理好；课堂上能参与互动 |
| 关键场景 | 「进入考前模式，学伴帮我规划冲刺」「诊断说我是时间管理问题不是智力问题」「课堂测验我答对了90%」 |
| 用户分层 | 活跃型（每日登录）/ 正常型（周1-3次）/ 沉睡型（考前回归）/ 焦虑型（需关怀）/ 课堂活跃型（v10新增） |
| 场景偏好（v10） | 课堂模式（被动接收→主动参与）/ 自习模式（深度沉浸+AI辅助）/ 考前模式（高密度复习+冲刺计划）/ 讨论模式（协作学习+同伴互动） |
| 隐私需求 | 可选择对私人笔记端到端加密；心理日记完全私密；成就广场可匿名参与 |

2.2  教师用户画像（v10场景化扩展）

| 画像维度 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 角色 | 讲授本科课程的老师，同时教多个班级 |
| 目标 | 高效备课、精准了解学情、发现系统性误解、科学设计评估、证明教学效果、活跃课堂氛围 |
| 痛点 | 教学节奏凭感觉、课堂单向输出、备课耗时、误解无感知、过程评估缺失 |
| 行为特征 | 希望AI完成框架性工作；偏好一键操作；需要可信的教学效果报告；想要课堂有互动 |
| 期望 | AI告诉我这周该重点讲什么；课堂上能实时看到学生理解程度；一键开启随堂测验 |
| 用户分层 | 创新型（主动探索AI工具）/ 实用型（只用核心功能）/ 保守型（抵触新工具）/ 互动型（v10新增：偏好课堂互动） |
| 场景偏好（v10） | 备课模式（AI辅助生成教学材料）/ 授课模式（课堂互动+实时反馈）/ 批改模式（AI辅助评分+反馈）/ 反思模式（教学效果回顾+改进） |

2.3  辅导员用户画像

| 画像维度 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 角色 | 高校学生辅导员/班主任，负责1-3个行政班级的学生事务管理和心理健康关怀 |
| 目标 | 了解班级整体学习状态、早发现学业/心理风险学生、精准推送支持资源 |
| 痛点 | 学情数据在多个系统、心理预警滞后、沟通靠群消息无法追踪 |
| 行为特征 | 每周查看1-2次班级学情；主要在手机上操作；偏好预警聚合视图 |
| 期望 | 一个入口看清全班状态，AI帮我发现「需要关注」的同学，精准推送不打扰 |
| 隐私边界（铁律） | 辅导员只能看到高度聚合的匿名数据和「需关注」标记，绝不能访问学生具体笔记、心理日记或个人成绩明细 |

2.4  用户行为路径图（一学期视角，v10场景化闭环）

| 阶段 | 学生场景化行为（v10） | 教师场景化行为（v10） | 辅导员行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动期 开学第1周 | 完成Onboarding→选择学习风格→首次场景切换体验→学伴AI初次对话 | 进入备课模式→AI生成教案→配置数据飞轮→发布第一门课程 | 进入辅导员门户→确认班级名单→设置预警阈值 |
| 日常学习 每周常规 | 自习模式：按路径学习，智能笔记自动整理 课堂模式：参与互动测验 | 授课模式：开启随堂测验→实时查看理解率 备课模式：查看教学节奏建议 | 每周查看班级学情指数→处理「需关注」标记 |
| 诊断干预 发现问题时 | AI学习诊断触发：「你的线性代数薄弱是因为高数基础不牢」→针对性补救路径 | 教学节奏感知：「本周建议重点讲解特征值，65%学生未掌握」 | — |
| 考前冲刺 考前1-2周 | 切换考前模式→学伴生成冲刺计划→AI诊断弱项→离线知识包下载 | 批改模式：导出过程性评估→AI智能出卷→关注心理焦虑告警 | 关注班级焦虑指数→推送心理资源 |
| 考后回顾 考后1周 | AI学习诊断学期版：「本学期你的核心瓶颈是时间管理」→下学期建议 | 反思模式：导出教学效果报告→课堂互动数据回顾→保存最佳实践 | 审阅学期报告→为奖学金/帮扶提供参考数据 |

2.5  用户体验设计原则（v10完善，12条）

| 设计原则 | 核心理念 | v10具体实现 |
| --- | --- | --- |
| 场景适配 | 不同场景需要不同的交互模式和信息密度 | 学习场景化入口（3.31）：课堂/自习/考前/讨论四模式 |
| 根因诊断 | 不只回答「学什么」，更要回答「为什么学不好」 | AI学习诊断（3.32）：IRT+行为分析→根因→建议 |
| 笔记增强 | 笔记不是静态文本，而是活的知识单元 | 智能笔记2.0（3.33）：AI整理/摘要/关联/结构化 |
| 课堂激活 | 教学不应是独角戏，而应是对话 | 课堂互动工具（3.34）：实时问答/投票/随堂测验 |
| 节奏感知 | 教学节奏应基于数据而非仅凭经验 | 教学节奏感知（3.35）：掌握度→教学建议 |
| 陪伴感 | 平台不是冷冰冰的工具，而是能感受到「有人在陪我学」 | 学伴AI（3.23）：有名字、有个性、记得你的成长历程 |
| 飞轮效应 | 用的人越多，质量越高 | 课程数据飞轮（3.24） |
| 隐私优先 | 用户的数据是用户的，平台只是保管者 | 端到端加密笔记（3.29）；数据治理合规（4.7） |
| 可证明价值 | 教学效果可被量化、可被证明、可被分享 | 过程性评估报告（3.30） |
| 全面无障碍 | 支持键盘导航、屏幕阅读器、高对比度 | WCAG 2.1 AA全面落地 |
| 正向社交 | 竞争激励但不制造焦虑 | 社交学习广场（3.26） |
| 开发者友好 | 开放生态让第三方能轻松接入 | 开发者SDK（3.36）；OpenAPI 3.1文档 |

第三部分  功能模块详细设计

3.0  模块总览（v10全量版，共36个模块）

| 编号 | 模块名称 | 核心能力 | 目标用户 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | UX与Onboarding | 三步引导、渐进式揭示、激励体系、帮助中心 | 全体 | v7 |
| 3.2 | 我的资源 | AI自动分类、图谱关联、全文检索、OCR、端到端加密 | 学生+教师 | v7/v9 |
| 3.3 | 我的学习 | 个人仪表盘、课程/笔记/消息、学伴AI入口、场景切换（v10） | 学生 | v7/v10 |
| 3.4 | 图谱广场 | 学科分类浏览、完整度评分、Anti-Misconception标注 | 全体 | v7/v9 |
| 3.5 | 图谱详情（六维Tab） | 概览/关联资源/关联关系/认知目标/推荐/任务 | 学生+教师 | v7 |
| 3.6 | 全文检索系统 | 多源语义+关键词混合检索+智能笔记摘要索引（v10） | 学生+教师 | v7/v10 |
| 3.7 | 跨学科关联图谱 | 多学科知识点关联网络 | 学生 | v7 |
| 3.8 | AI智能体中心 | 统一多模型意图路由（12种意图）、RAG Agent | 学生+教师 | v7/v10 |
| 3.9 | 本科生高效学习工具 | 考前突击、速记卡片、笔记对齐、考试模拟 | 学生 | v7 |
| 3.10 | 教师智能工作台 | 课程向导、图谱审核、学情告警、报告PDF、数据飞轮、教学节奏（v10） | 教师 | v7/v10 |
| 3.11 | 通知体系与反馈闭环 | 站内+推送、AI个性化提醒、辅导员消息 | 全体 | v7/v9 |
| 3.12 | 权限与数据安全 | RBAC、AES-256、操作日志、端到端加密、数据治理（v10） | 全体 | v7/v10 |
| 3.13 | 间隔重复系统 | Ebbinghaus遗忘曲线，自适应调整 | 学生+教师 | v7 |
| 3.14 | 数据分析与可视化 | DAU/MAU、功能使用率、A/B测试、可观测性（v10） | 管理员+教师 | v7/v10 |
| 3.15 | 同伴学习系统 | 学习小组、笔记共享、讨论区、协作标注 | 学生 | v7 |
| 3.16 | 移动端体验 | PWA、离线支持、专属导航、离线知识包 | 学生+教师 | v7/v9 |
| 3.17 | 学生成长档案 | 跨学期轨迹、能力雷达、学习经历导出 | 学生+教师 | v7 |
| 3.18 | 帮助中心 | 搜索文档、视频引导、情境Tooltip | 全体 | v7 |
| 3.19 | AI个性化学习路径规划 | IRT评估+图算法路径+动态调整+诊断路径（v10） | 学生 | v8/v10 |
| 3.20 | AI备课助手 | 教案/课件/习题/教学设计自动生成+课堂互动模板（v10） | 教师 | v8/v10 |
| 3.21 | 开放API与插件生态 | 开放REST API+插件市场+Webhook+开发者SDK（v10） | 教师+开发者 | v8/v10 |
| 3.22 | 心理健康关怀 | 焦虑检测+积极反馈+支持资源+教师预警 | 学生+教师 | v8 |
| 3.23 | 学伴AI | 贯穿全程的个人AI导师，成长叙事，陪伴感，场景感知（v10） | 学生 | v9/v10 |
| 3.24 | 课程数据飞轮 | 行为数据→图谱质量自动提升 | 教师+管理员 | v9 |
| 3.25 | 知识图谱2.0 | Anti-Misconception层，主动提示，纠错练习 | 学生+教师 | v9 |
| 3.26 | 社交学习广场 | 班级成就展示、正向竞争、匿名参与 | 学生 | v9 |
| 3.27 | 辅导员视角 | 班级学情+心理双维度仪表盘，早期预警 | 辅导员 | v9 |
| 3.28 | 离线知识包 | 下载课程知识图谱+笔记+复习卡片，完整离线体验 | 学生 | v9 |
| 3.29 | 端到端加密笔记 | 学生可选对私人笔记加密，平台无法解密 | 学生 | v9 |
| 3.30 | 过程性评估体系 | 学习行为全程记录，过程性报告，教学效果证明 | 学生+教师 | v9 |
| 3.31 | 学习场景化入口（v10全新） | 课堂/自习/考前/讨论四模式，专属UI和交互 | 学生 | v10新增 |
| 3.32 | AI学习诊断（v10全新） | IRT+行为模式分析→根因识别→诊断报告→针对性建议 | 学生+教师 | v10新增 |
| 3.33 | 智能笔记2.0（v10全新） | AI辅助整理/摘要/关联图谱/结构化知识提取 | 学生 | v10新增 |
| 3.34 | 课堂互动工具（v10全新） | 实时问答/投票/随堂测验/弹幕提问/教师实时反馈 | 学生+教师 | v10新增 |
| 3.35 | 教学节奏感知（v10全新） | AI基于班级掌握度建议教学重点和进度调整 | 教师 | v10新增 |
| 3.36 | 开发者文档与SDK（v10全新） | OpenAPI 3.1 + Python/JS SDK + 插件开发指南 | 开发者 | v10新增 |

⚡ v10核心新增：3.31学习场景化入口 · 3.32 AI学习诊断 · 3.33智能笔记2.0 · 3.34课堂互动工具 · 3.35教学节奏感知 · 3.36开发者SDK，共6个全新模块

3.31  学习场景化入口（v10 全新模块）

⚡ 核心价值：平台不再是「一个工具适配所有场景」，而是「四个专家适配四种状态」——上课时专注互动，自习时深度沉浸，考前高效冲刺，讨论时协作交流。

⚠️ 设计原则：场景切换必须零摩擦——学生不需要思考「我该点哪个按钮」，平台应该能智能推断当前场景并自动推荐切换。

3.31.1  四种学习场景定义

| 场景模式 | 触发条件 | 界面特征 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课堂模式 | 课程时间表匹配/教师发起互动/学生手动切换 | 大字体+少干扰+互动入口突出+笔记区常驻 | 课堂互动（3.34）+ 实时问答+随堂笔记（智能笔记3.33）+PPT同步浏览 |
| 自习模式 | 非课程时间登录/学生手动切换/学伴AI推荐 | 信息密度适中+路径导航+复习提醒+专注计时器 | 学习路径（3.19）+ 知识图谱浏览+间隔复习+AI问答 |
| 考前模式 | 考前2周自动推荐/考试日历触发/学生手动切换 | 高密度信息+冲刺计划+弱项标红+计时器 | 冲刺计划+弱项重点复习+模拟考试+离线知识包+心理舒缓 |
| 讨论模式 | 进入学习小组/讨论区/社交广场时自动切换 | 协作界面+讨论流+共享白板+笔记共享 | 同伴学习（3.15）+ 讨论区+笔记共享+知识点协作标注 |

3.31.2  场景智能切换逻辑

| 切换信号 | 推断场景 | 切换行为 | 用户控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程时间表匹配+教师开启课堂 | 课堂模式 | 自动推送切换提示：「[课程名]正在上课，切换到课堂模式？」 | 可关闭自动推荐，始终手动切换 |
| 课前10分钟+教室WiFi连接 | 课堂模式 | 提前推送：「还有10分钟上课，要不要预习一下今天的内容？」 | 可忽略，不影响手动选择 |
| 非课程时间+连续学习>30分钟 | 自习模式 | 无感切换（界面渐变，不弹窗打断） | 可锁定当前模式 |
| 考前2周+考试日历中存在考试 | 考前模式 | 推送：「距离[课程名]考试还有14天，切换到考前模式？」 | 可推迟切换，最多推迟3天 |
| 进入学习小组页面 | 讨论模式 | 自动切换，退出小组时切回上一模式 | 可设置讨论模式为默认 |

3.31.3  场景化UI设计要点

| 设计维度 | 课堂模式 | 自习模式 | 考前模式 | 讨论模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主色调 | 专注蓝（减少分心） | 舒适绿（放松沉浸） | 警示橙（紧迫感） | 活力紫（协作氛围） |
| 信息密度 | 低（3-5个核心入口） | 中（6-10个功能入口） | 高（12+个密集入口） | 中（协作界面为主） |
| 导航结构 | 底部3Tab（互动/笔记/提问） | 侧边6Tab（全功能） | 顶部快捷栏（冲刺工具） | 双栏（讨论+资源） |
| 通知策略 | 仅课堂互动通知 | 学伴AI+复习提醒 | 倒计时+弱项提醒 | 小组消息+@提醒 |
| 专注工具 | 课堂计时器+勿扰模式 | 番茄钟+白噪音 | 倒计时+进度条 | 实时在线状态 |

3.32  AI学习诊断（v10 全新模块）

⚡ 核心价值：不只是「告诉你学什么」，更要「诊断你为什么学不好」——是基础薄弱？方法不对？时间管理差？还是误解积累？根因不同，解决方案完全不同。

⚠️ 学习诊断与学习路径规划（3.19）的区别：路径规划回答「下一步学什么」，学习诊断回答「为什么学不好」。诊断是根因分析，路径是执行方案。诊断的输出是路径规划的输入。

3.32.1  诊断维度与数据来源

| 诊断维度 | 数据来源 | 诊断逻辑 | 典型输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识基础薄弱 | IRT评估+知识点掌握度历史+前置知识掌握率 | 某知识点掌握度低+其前置节点也低→基础薄弱 | 「你的线性代数薄弱根因是高数基础不牢，建议先补[具体知识点]」 |
| 学习方法低效 | 学习行为日志：重复阅读vs主动回忆比例、笔记字数vs掌握度关系 | 阅读时间长但掌握度不提升+笔记多但不结构化→方法低效 | 「你花了很多时间重读材料，但主动回忆练习不足，建议增加自测比例」 |
| 时间管理不当 | 学习时间分布（深夜vs白天）+连续学习天数+间隔复习依从性 | 深夜学习占比>40%+间隔复习漏做率>50%+考前突击模式→时间管理差 | 「你的学习集中在深夜和考前，建议每天固定30分钟比考前10小时更有效」 |
| 误解积累 | Anti-Misconception触发率+同一误解重复触发+纠正练习完成率 | 误解触发率高+纠正练习完成率低+同一误解反复→误解积累 | 「你在概率论条件独立性上有系统性误解，已完成纠正练习但仍然反复出错」 |
| 心理因素 | 心理健康模块数据（脱敏聚合）+学习停滞模式+逃避行为检测 | 焦虑指数高+学习时长骤降+频繁切换但不完成→心理因素影响 | 「你的焦虑指数持续偏高，这可能影响学习效率，学伴已为你准备了舒缓方案」 |
| 缺乏练习 | 自测次数vs学习时长比+模拟考试参与率+错题回顾率 | 学习时长高但自测极少+从不做模拟考试→缺乏练习 | 「你认真学了每个知识点但很少自测，建议每学完一个节点做3道练习」 |

3.32.2  诊断报告与行动建议

| 报告模块 | 内容 | 行动建议 |
| --- | --- | --- |
| 根因排名 | 按影响程度排序的根因列表（如：基础薄弱40%+时间管理30%+误解积累20%+其他10%） | 每个根因配一个最优先的改进行动 |
| 趋势对比 | 本次诊断 vs 上次诊断的根因变化 | 「你的时间管理问题从30%降到15%，但基础薄弱从40%升到55%」 |
| 与同类对比 | 匿名对比：相似学习起点的同学的典型根因分布 | 「和你起点相似的同学，60%的主要瓶颈是练习不足，而你主要在基础薄弱」 |
| 学期诊断总结 | 学期末生成完整诊断：全学期根因变化曲线+改进证据+下学期建议 | 生成PDF导出，用于自我反思或与导师讨论 |
| 教师端诊断汇总 | 班级维度的根因分布热力图（不暴露个人数据） | 「全班35%学生的主要瓶颈是误解积累，建议下学期加强概念讲解」 |

3.33  智能笔记2.0（v10 全新模块）

⚡ 核心价值：笔记不再是静态文本，而是AI增强的结构化知识单元——自动整理、智能摘要、关联图谱、一键生成复习卡片，让每一行笔记都成为活的知识资产。

3.33.1  智能笔记核心能力

| 能力 | 说明 | 用户交互 |
| --- | --- | --- |
| AI自动摘要 | 笔记保存时，AI自动生成3-5句话的摘要，显示在笔记顶部 | 摘要可编辑，标注为「AI生成」，学生可接受/修改/删除 |
| 结构化提取 | AI识别笔记中的定义、定理、公式、例题、疑问等结构，自动标注分类标签 | 标签显示在笔记侧边栏，点击标签筛选同类型内容 |
| 图谱关联建议 | AI分析笔记内容，建议关联到知识图谱中的哪些节点 | 「你的笔记提到了[矩阵特征值]，要关联到这个图谱节点吗？」→一键确认 |
| 一键生成复习卡片 | 从笔记中提取关键概念，自动生成速记卡片（正面概念/背面定义），纳入间隔重复系统 | 在笔记页面点击「生成卡片」→预览→确认→卡片自动加入复习队列 |
| 笔记间关联发现 | AI发现不同笔记之间的知识关联，提示「你在这篇笔记提到的概念，在另一篇笔记有补充」 | 笔记底部显示「相关笔记」列表，点击跳转 |
| 语音转笔记 | 课堂模式下的语音录入，AI实时转写+自动分段+关键词标注 | 长按语音按钮录音→实时转写→保存为带标签的智能笔记 |
| 协作批注 | 同伴学习时，其他同学可在你的笔记上添加批注（需授权） | 批注显示在行间，原作者可接受/回复/删除 |

3.33.2  智能笔记与知识图谱的联动

| 联动方向 | 说明 | 数据流 |
| --- | --- | --- |
| 笔记→图谱 | 笔记中的结构化内容（定义/定理/公式）自动建议关联图谱节点 | AI分析笔记→提取实体→匹配图谱节点→用户确认→创建关联边 |
| 图谱→笔记 | 浏览图谱节点时，右侧展示所有关联笔记的摘要列表 | 图谱节点ID→查询关联笔记→展示摘要列表→点击打开完整笔记 |
| 笔记→卡片 | 一键将笔记关键内容转为复习卡片 | 笔记结构化标签→提取关键概念→生成卡片→加入间隔重复队列 |
| 笔记→诊断 | 笔记行为数据（字数、频率、结构化程度）输入学习诊断系统 | 笔记元数据→ClickHouse→诊断引擎分析笔记行为模式 |
| E2E加密兼容 | 智能笔记功能对E2E加密笔记自动降级：不提供AI摘要和关联建议 | 检测加密标记→跳过AI处理→仅提供基础编辑功能 |

3.34  课堂互动工具（v10 全新模块）

⚡ 核心价值：教学从独角戏变成对话——教师实时了解学生理解程度，学生从被动听讲变成主动参与，课堂从信息传递变成知识共创。

3.34.1  课堂互动功能矩阵

| 互动类型 | 教师端操作 | 学生端体验 | 数据产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时问答 | 发起问答，选择单选/多选/开放式，设置倒计时 | 手机/电脑上看到题目，倒计时内作答，匿名可选 | 正确率分布图+错误选项分析+误解关联 |
| 快速投票 | 一键发起：「这个问题大家理解了吗？」 | 一键反馈：✅理解了/🤔有点模糊/❌没理解 | 理解率百分比+模糊/不理解学生比例 |
| 随堂测验 | 从题库选择或AI生成3-5道题，限时完成 | 课堂模式自动弹出测验，即时反馈正确答案 | 班级掌握度实时热力图+薄弱知识点Top5 |
| 弹幕提问 | 开启弹幕模式，学生可匿名发送疑问 | 输入框发送问题，弹幕飘过教师屏幕 | 问题聚类+高频问题Top3+教师解答标记 |
| 随机点名 | 系统从已登录学生中随机选择回答问题 | 手机弹出提示：「你被选中回答问题」 | 参与度记录+回答正确率（过程性评估数据） |
| 小组PK | 将班级分组，发布竞答题目，各组抢答 | 小组频道内协作讨论+抢答 | 各组正确率+贡献排名（组内） |

3.34.2  课堂互动与教学节奏联动

| 联动场景 | 互动触发 | 节奏调整建议 | 教师确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理解率<50% | 快速投票结果：只有40%理解 | AI建议：「当前知识点理解率偏低，建议补充1-2个示例后重新投票」 | 教师一键采纳/忽略/自定义调整 |
| 误解高频触发 | 随堂测验：65%学生选了同一个错误选项 | AI关联Anti-Misconception：「这对应常见误解#3，建议现场纠正」 | 教师一键展开误解描述+纠正话术建议 |
| 高频弹幕问题 | 弹幕聚类：5+学生问同一问题 | AI建议：「有多个同学问[X]，建议暂停讲解3分钟澄清」 | 教师决定是否暂停 |
| 全班高掌握度 | 随堂测验：90%+正确率 | AI建议：「全班掌握良好，可跳过强化练习，进入下一知识点」 | 教师确认进入下一节 |

3.35  教学节奏感知（v10 全新模块）

⚡ 核心价值：教师不再凭感觉安排教学进度——AI基于班级掌握度、学习诊断、课堂互动数据，实时建议「这周该重点讲什么」「哪些内容可以加速」「哪里需要多花时间」。

3.35.1  教学节奏建议系统

| 建议类型 | 数据输入 | 建议内容 | 呈现方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周度教学重点 | 上周班级掌握度变化+学习诊断根因分布+本周教学计划 | 「本周建议重点：特征值与特征向量（65%学生未掌握），可加速：矩阵运算（90%已掌握）」 | 教师工作台首页卡片+邮件推送 |
| 课时节奏调整 | 课堂互动实时数据+随堂测验结果 | 「当前知识点已用时25分钟，理解率55%，建议再花10分钟强化」 | 授课模式屏幕右上角浮动提示 |
| 复习节奏安排 | 间隔重复系统数据+遗忘曲线预测+过程性评估 | 「概率论第3章遗忘风险高（2周未复习），建议本周安排10分钟课堂回顾」 | 教师工作台「教学节奏」Tab |
| 考试节奏规划 | 考试日历+班级整体掌握度+AI诊断汇总 | 「距离期中考3周，当前班级掌握度62%，建议第1周补基础、第2周强化、第3周模拟」 | 考试前自动生成3周冲刺建议 |

3.35.2  教学节奏与数据飞轮联动

| 联动环节 | 数据流 | 改进效果 |
| --- | --- | --- |
| 互动→节奏 | 课堂互动数据→教学节奏建议引擎 | 随堂测验结果实时调整教学节奏建议 |
| 节奏→飞轮 | 教师采纳节奏建议→标记为「教学干预」 | 飞轮追踪：教学干预后学生掌握度变化，衡量干预效果 |
| 诊断→节奏 | AI学习诊断班级汇总→周度教学重点 | 班级根因分析直接影响教学重点排序 |
| 节奏→备课 | 教学重点→AI备课助手优先级调整 | 备课助手根据节奏重点自动生成针对性教学材料 |

3.36  开发者文档与SDK（v10 全新模块）

⚡ 核心价值：让第三方开发者能轻松接入平台生态——完善的API文档、开箱即用的SDK、清晰的插件开发指南，从「封闭系统」变成「开放生态」。

3.36.1  开发者资源矩阵

| 资源 | 内容 | 交付形式 |
| --- | --- | --- |
| OpenAPI 3.1规范 | 完整的API端点文档，含请求/响应Schema、认证方式、错误码、限流规则 | Swagger UI在线文档 + YAML/JSON下载 |
| Python SDK | 封装所有API调用的Python库，含异步支持、重试机制、类型注解 | pip install ai4edu-sdk + GitHub仓库 + 示例代码 |
| JavaScript SDK | 前端嵌入SDK，含组件库（图谱卡片、笔记嵌入、测验组件） | npm install @ai4edu/sdk + Storybook组件文档 |
| 插件开发指南 | 从0到1开发插件的完整教程：环境搭建→开发→测试→发布 | 在线文档 + 示例插件仓库（3个：企微通知、钉钉打卡、Notion同步） |
| Webhook事件清单 | 所有可订阅事件列表：笔记创建、测验完成、掌握度变化、飞轮建议生成等 | 在线文档 + 事件Payload示例 |
| 沙盒环境 | 独立的测试环境，含模拟数据，开发者可自由测试API调用 | sandbox.ai4edu.com + 自动重置的测试数据集 |
| Changelog | API版本变更记录，含废弃时间线和迁移指南 | GitHub Releases + RSS订阅 |

3.36.2  API设计原则

| 原则 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 只读优先 | v10所有开放API默认只读，写操作需额外申请审核 | GET /api/v1/courses/{id}/graph — 无需审核；POST /api/v1/notes — 需审核 |
| 租户隔离 | 所有API调用自动附带租户上下文，禁止跨租户访问 | Authorization头携带tenant_id，网关层强制校验 |
| 限流保护 | 默认100次/分钟，付费计划500次/分钟，防止滥用 | 超限返回429 + Retry-After头 |
| 版本化 | API路径包含版本号（/api/v1/），保证向后兼容至少12个月 | /api/v1/courses → v2发布后v1继续服务12个月 |
| 一致性 | 统一错误格式、分页格式、排序格式、字段命名规范 | 错误：{error: {code, message, details}}；分页：{data, pagination: {page, per_page, total}} |

3.8  AI 智能体中心（v10 升级至12种意图）

| 意图类型 | 识别特征 | 路由目标Agent | 降级策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程专属问答 | 「这门课」「PPT第X页」「教材里说」 | RAG Agent（该课程知识库） | →通用Agent + 提示「知识库未涵盖」 |
| 学科知识问答 | 学科词 + 「是什么」「怎么证明」 | 学科专属Agent（Few-shot） | →通用Agent |
| 出题请求 | 「出题」「考我」「生成习题」 | 出题Agent（基于图谱+命题蓝图） | →通用Agent生成题目 |
| 学情分析 | 「学生掌握」「班级进度」（教师） | 学情分析Agent | →展示数据图表 |
| 文件问答 | 「这份笔记」「这个PDF」+ 附件 | 文件RAG Agent（临时索引） | →通用Agent |
| 备课助手 | 「帮我备课」「生成教案」（教师） | 备课助手Agent（3.20） | →通用Agent + 备课模板 |
| 心理支持 | 「好焦虑」「压力大」「学不进去」 | 心理支持Agent（3.22） | →通用Agent + 积极鼓励 |
| 学伴互动 | 「我今天学了什么」「帮我总结」 | 学伴AI Agent（3.23） | →通用Agent |
| 误解查询 | 「这个概念是不是」「我理解的对吗」 | Anti-Misconception Agent（3.25） | →通用Agent + 提示查阅图谱 |
| 学习诊断（v10新增） | 「我为什么学不好」「帮我分析一下」「哪里出了问题」 | 学习诊断Agent（3.32） | →学伴AI Agent + 通用鼓励 |
| 课堂互动（v10新增） | 「提问」「投票」「测验」（教师端课堂模式） | 课堂互动Agent（3.34） | →提示手动操作 |
| 开放对话 | 其他所有类型 | 通用Agent（DeepSeek-R1 / Qwen-Max） | — 兜底方案 |

第四部分  系统技术架构（v10 数据治理+可观测性+十层架构）

v10在v9九层架构基础上，新增「可观测性与治理层」作为第十层，同时新增4.7数据治理与合规和4.8可观测性体系两个核心基础设施。

4.1  十层架构（v10正式版）

| 层级 | 组件与说明 |
| --- | --- |
| 应用层（前端界面） | 首页仪表盘 / 我的资源 / 我的学习 / 图谱广场 / 智能体 / 教师工作台 / 辅导员门户 场景化入口（v10）：课堂/自习/考前/讨论四模式切换+场景感知路由 图谱可视化：ECharts / D3.js · 技术栈：Vue 3 + Vite + Element Plus + vue-i18n · 移动端：PWA |
| 同伴与移动层 | 学习小组服务 / 笔记共享引擎 / 讨论区服务 / 社交学习广场服务 同步引擎：WebSocket + OT算法 · 移动端离线引擎：IndexedDB + Service Worker + 知识包生成服务 |
| 个性化引擎层 | 学习路径规划服务（IRT+图算法）/ 心理健康服务 / 备课助手服务 学伴AI服务：记忆存储+成长叙事+个性化简报+场景感知（v10） AI学习诊断服务（v10）：IRT+行为模式分析+根因推理 智能笔记引擎（v10）：NLP摘要+结构化提取+图谱关联 教学节奏引擎（v10）：掌握度聚合+节奏建议生成 |
| 反馈飞轮层 | 数据飞轮引擎：行为数据→图谱改进建议→教师审核工作流 Anti-Misconception服务：误解检测+触发提示+纠正练习生成 · 飞轮效果仪表盘 |
| 互动与协作层（v10新增） | 课堂互动服务：WebSocket实时通信+投票/问答/测验引擎 弹幕服务：消息队列+聚类分析+高频问题提取 教学节奏服务：掌握度聚合+节奏建议+干预效果追踪 |
| 多模型调度层 | 意图识别路由器（v10扩展至12种意图） 通用模型接口：DeepSeek-R1 API / Qwen-Max API（轮询）· Token管理：消耗追踪+配额控制+成本监控 |
| Agent推理层 | RAG Agent / 知识点抽取Agent / 学习路径规划Agent / 备课助手Agent 心理支持Agent / 学伴AI Agent / Anti-Misconception Agent / 学习诊断Agent（v10）/ 课堂互动Agent（v10） |
| 检索引擎层 | BM25关键词倒排索引（Elasticsearch + jieba中文分词） 向量语义检索（Chroma + bge-m3嵌入模型）· 混合排序器 + 智能笔记摘要索引（v10） |
| 知识层 | Neo4j图数据库（节点：学科/章节/知识点；关系：前置/后置/应用/对比/跨学科/误解关系） 六维Tab数据 + 同伴标注 + 路径状态 + Anti-Misconception层数据 + 学伴AI记忆 + 智能笔记关联（v10）+ 课堂互动数据（v10） |
| 数据安全与治理层（v10升级） | 文档解析：PDF/ PPT/ Word · 图片识别：PaddleOCR 对象存储：MinIO · 加密隔离：心理健康数据独立加密 · E2E加密笔记 多租户Schema隔离（PostgreSQL）· 数据治理与合规引擎（v10）· 可观测性体系（v10） |

4.7  数据治理与合规体系（v10全新）

⚡ 核心价值：平台长期合规运行的基础——数据分类分级、留存策略、用户权利接口、合规审计，保障GDPR/个保法合规。

4.7.1  数据分类分级

| 数据等级 | 数据类型 | 留存策略 | 访问控制 | 合规要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-公开 | 课程名称、教师公开信息、学科分类 | 永久 | 全部用户可见 | 无特殊要求 |
| L2-内部 | 学习路径状态、掌握度（聚合）、课程完成率 | 课程存续期+1年 | 本人+教师（班级聚合） | 脱敏后可用于数据分析 |
| L3-敏感 | 个人笔记（非加密）、学习行为日志、诊断报告 | 课程存续期+3年 | 仅本人可见；教师看聚合 | 用户可导出/删除（个保法删除权） |
| L4-高度敏感 | 心理日记、E2E加密笔记、学伴AI对话记录 | 加密存储，用户可随时删除 | 仅本人可见；辅导员完全不可见 | 端到端加密；GDPR被遗忘权；中国个保法敏感信息单独同意 |
| L5-系统级 | 操作日志、权限变更记录、安全审计日志 | 5年（合规要求） | 仅系统管理员+审计 | 不可删除（合规留存）；匿名化后可统计 |

4.7.2  用户数据权利接口

| 权利 | 说明 | API端点 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据可携带权 | 用户可导出全部个人数据（JSON/CSV格式） | GET /api/v1/users/me/export | <30秒生成下载链接 |
| 删除权（被遗忘权） | 用户可申请删除个人数据（L3及以下）；L5系统日志匿名化 | DELETE /api/v1/users/me/data | 72小时内完成；30天内从备份清除 |
| 访问权 | 用户可查看系统存储了哪些个人数据及用途 | GET /api/v1/users/me/data-inventory | <5秒 |
| 更正权 | 用户可更正不准确的个人数据 | PATCH /api/v1/users/me/profile | <1秒 |
| 敏感信息同意管理 | 用户可随时撤回对敏感信息处理的同意（L4级数据） | POST /api/v1/users/me/consent/{type} | <1秒；撤回后24小时内停止处理 |

4.8  可观测性体系（v10全新）

⚡ 核心价值：线上出问题不再靠用户反馈——全链路追踪、AI调用监控、用户行为漏斗、智能告警，问题发现从「被动」变成「主动」。

4.8.1  可观测性三大支柱

| 支柱 | 工具 | 监控内容 | 告警规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日志（Logs） | ELK Stack + 结构化JSON日志 | API请求日志、错误日志、安全审计日志、业务事件日志 | 错误率>1%/分钟→P1告警；安全事件→立即告警 |
| 指标（Metrics） | Prometheus + Grafana | QPS、响应延迟P50/P95/P99、AI调用Token消耗、数据库连接池、缓存命中率 | P99>2s→P2告警；Token消耗超预算80%→预警 |
| 追踪（Traces） | OpenTelemetry + Jaeger | 用户请求全链路：前端→API→Agent→LLM→数据库的完整调用链 | 链路超时>5s→P2告警；AI调用失败率>5%→P1告警 |

4.8.2  核心监控仪表盘

| 仪表盘 | 受众 | 核心指标 | 刷新频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统健康 | 运维 | 服务可用性、CPU/内存、数据库连接数、错误率 | 10秒 |
| AI调用监控 | 运维+产品 | 模型调用QPS、Token消耗、延迟P95、成本趋势 | 30秒 |
| 用户行为漏斗 | 产品 | Onboarding→首次学习→持续使用→付费（如有）的转化率 | 5分钟 |
| 课堂互动实时 | 教师 | 在线人数、互动参与率、理解率、弹幕问题聚类 | 实时（WebSocket） |
| 数据治理合规 | 合规官 | 数据删除请求处理、L4数据访问告警、合规审计通过率 | 每小时 |
| 多租户资源 | 运维 | 各租户API调用量、存储使用量、用户数趋势 | 5分钟 |

4.5  关键技术选型（v10全量版）

| 技术方向 | 推荐选型 | v10说明 |
| --- | --- | --- |
| 通用大语言模型 | DeepSeek-R1 671B / Qwen-Max | 学伴AI+学习诊断使用Qwen-Max（中文优秀+成本优化） |
| Agent框架 | LangChain / LlamaIndex | 学伴AI长期记忆+学习诊断推理链使用LangChain |
| 嵌入模型 | bge-m3（BAAI） | 中英文语义向量；智能笔记摘要也参与向量索引（v10） |
| 向量数据库 | Chroma（本地）/ Faiss | E2E加密笔记不参与向量索引 |
| 关系数据库 | PostgreSQL（多租户Schema） | 学伴AI记忆+学习诊断结果+智能笔记元数据存于此 |
| 图数据库 | Neo4j Community Edition | 误解关系边类型+智能笔记关联边类型（v10） |
| E2E加密 | WebCrypto API + PBKDF2密钥派生 | 客户端完成所有加解密操作 |
| 离线知识包 | Service Worker + IndexedDB + Blob下载 | 打包服务（Python + ZIP） |
| 过程性评估 | ClickHouse（行为数据列存数据库） | 高写入频率行为日志，支持聚合查询 |
| 数据飞轮 | Celery异步任务 + PostgreSQL建议队列 | 飞轮规则引擎，触发建议生成 |
| 课堂互动（v10新增） | WebSocket + Redis Pub/Sub + Socket.IO | 实时通信；投票/问答/测验引擎 |
| 智能笔记（v10新增） | LangChain + NLP Pipeline（摘要+NER+分类） | 笔记摘要+结构化提取+图谱关联 |
| 学习诊断（v10新增） | IRT引擎（自研）+ 规则推理 + LLM解释 | IRT评估+行为模式匹配+根因推理+LLM生成可读报告 |
| 教学节奏（v10新增） | 掌握度聚合服务 + 规则引擎 + LLM建议生成 | 班级掌握度聚合+节奏规则匹配+个性化建议 |
| 可观测性（v10新增） | OpenTelemetry + Jaeger + Prometheus + Grafana | 全链路追踪+指标监控+告警 |
| 数据治理（v10新增） | 自研合规引擎 + 数据分类标签 + 定时清理任务 | 数据分类分级+留存策略执行+用户权利接口 |
| API网关 | Kong | 插件化限流、认证、监控、多租户路由 |
| 前端框架 | Vue 3 + Vite + Element Plus + vue-i18n | 场景化UI组件库（v10新增） |
| 移动端 | PWA（Service Worker + Web App Manifest） | 场景化移动端适配（v10） |
| SDK（v10新增） | Python SDK（ai4edu-sdk）+ JS SDK（@ai4edu/sdk） | pip/npm分发+GitHub开源+沙盒环境 |
| 部署 | Docker Compose（单机）/ Kubernetes（多租户推荐） | K8s命名空间隔离+Helm Chart |

第五部分  开发阶段路线图（Phase 1–4）

v10在v9 18周基础上增加，纳入学习场景化入口、AI学习诊断、智能笔记2.0、课堂互动工具、教学节奏感知、数据治理合规、可观测性体系、开发者SDK等核心新模块。

v10新增：每个Phase结束增加「技术债管理」和「安全审查」检查点，确保系统长期健康。

Phase 1 — 基础搭建与核心验证

目标：搭建环境，验证资源管理+文档解析+基础图谱+单模型Agent+PWA+多租户基础+可观测性基础+数据治理基础。

| 序号 | 主要任务 | 负责 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 确定技术栈：含v10新增课堂互动/智能笔记/学习诊断/可观测性/数据治理选型 | 全员 | 技术选型文档v10版 | 文档含所有v10新增技术的选型理由和替代方案对比 |
| 1.2 | 搭建本地环境（FastAPI+Vue3+Docker+PostgreSQL多租户+ClickHouse+可观测性基础） | 全员 | 可运行的开发环境 | docker-compose up后所有服务健康；OpenTelemetry SDK已集成到FastAPI |
| 1.3 | Demo 1：文件上传→解析→BM25索引→关键词搜索 | 成员A | 检索Demo | 上传1个PDF，输入关键词命中>5个结果，响应<3s |
| 1.4 | Demo 2：PPT→LLM抽取知识点→Neo4j→ECharts图谱（含误解关系+笔记关联边类型预留） | 成员A | 图谱Demo | 图谱展示≥20节点；误解边类型和笔记关联边类型已注册到Neo4j schema |
| 1.5 | Demo 3：接通DeepSeek-R1 API，基础多轮对话+意图分类原型（12种意图） | 成员C | Agent Demo + 意图分类v10 | Agent完成5轮对话无乱码；意图分类测试集准确率>70% |
| 1.6 | 确定知识图谱数据模型（含路径状态/误解层/学伴AI记忆/智能笔记关联/v10新增课堂互动数据字段） | 成员B+C | 数据模型文档v10版 | 文档通过全员Review；Neo4j模型已在demo环境初始化 |
| 1.7 | Git仓库+代码规范+i18n框架+ClickHouse行为日志表设计+数据治理分类标签系统基础 | 全员 | 项目仓库+规范文档+治理标签 | CI通过；ClickHouse写入1000条测试日志；数据治理标签API可调用 |
| 1.8 | PWA基础配置+多租户子域名路由+场景化入口原型（4模式UI框架） | 成员C | PWA+多租户路由+场景框架 | 手机安装PWA成功；4种场景模式UI可切换（功能待填充） |
| 1.9 | 安全审查检查点（Phase 1）：依赖漏洞扫描+基础权限模型验证 | 全员 | 安全审查报告Phase1 | npm audit无高危漏洞；RBAC基础模型4角色权限隔离测试通过 |
| 1.10 | 技术债管理检查点（Phase 1）：代码规范执行率+测试覆盖率基线 | 全员 | 技术债报告Phase1 | ESLint 0 error；测试覆盖率基线≥20% |

Phase 2 — 核心功能开发

目标：完成资源管理、图谱广场六维Tab、RAG Agent闭环、Onboarding+仪表盘、学伴AI基础版、E2E加密、智能笔记基础版、课堂互动基础版、数据治理框架。

| 序号 | 主要任务 | 负责 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 我的资源模块：文件上传/管理/全文检索/版本管理/加密选项UI | 成员A | 资源模块完整功能 | 上传10个文件，全文检索命中率>90% |
| 2.2 | 图谱广场：学科分类浏览、图谱卡片、完整度评分、Anti-Misconception图标预留 | 成员B | 图谱广场完整功能 | 至少2门课程图谱正常展示 |
| 2.3 | 混合检索系统：BM25+向量双索引，混合排序器+智能笔记摘要索引预留 | 成员A | 检索引擎完整功能 | 50个测试查询，Top-5命中率>85%；响应<2s |
| 2.4 | 知识图谱详情：六维Tab框架，AI自动填充Tab2和Tab3 | 成员B | 六维Tab基础版 | Tab1-3有数据；1门课程AI自动填充完成 |
| 2.5 | RAG Agent课程专属问答：基于知识库+来源引用 | 成员A | RAG Agent问答功能 | 10个标准问题，正确率>70% |
| 2.6 | 用户权限系统：RBAC（学生/教师/辅导员/管理员）+ API Key体系+数据治理标签权限 | 成员C | 权限系统+数据治理标签 | 4角色权限隔离测试通过；辅导员无法访问学生笔记 |
| 2.7 | 多模型接入：DeepSeek-R1+Qwen-Max双模型封装+意图路由器（12种意图） | 成员C | 双模型API+路由器v10 | 路由器测试集：12种意图各5条，准确率>80% |
| 2.8 | 端到端加密笔记：WebCrypto密钥派生+加解密逻辑+多设备同步方案 | 成员C | E2E加密笔记功能 | 加密笔记上传后服务端无法解密；换设备可解密 |
| 2.9 | 学伴AI基础版：首日Onboarding对话+每日简报+场景感知（基础版） | 成员C | 学伴AI v1 | Onboarding对话完成；每日简报含学习进展和场景建议 |
| 2.10 | 智能笔记2.0基础版：AI自动摘要+结构化提取（定义/定理/公式标签） | 成员A | 智能笔记v1 | 笔记保存时自动生成摘要（<3秒）；结构化标签识别准确率>70% |
| 2.11 | 课堂互动基础版：实时问答（单选/多选）+快速投票+WebSocket通信 | 成员C | 课堂互动v1 | 教师发起问答→学生10秒内收到推送→结果实时聚合显示 |
| 2.12 | Onboarding三步引导+个人学习仪表盘基础版+场景切换入口（4模式）+无障碍基础检查 | 成员B | Onboarding+仪表盘+场景入口 | Onboarding<5分钟完成；4模式可切换；axe P0问题=0 |
| 2.13 | 帮助中心基础版：核心功能文章+FAQ+i18n双语+v10新功能导览 | 成员B | 帮助中心文档站 | 覆盖核心18个功能的帮助文章；FAQ 25条 |
| 2.14 | AI备课助手基础版：教案生成+课程目标生成+课堂互动模板（v10） | 成员C | 备课助手v1 | 输入课程名称和知识点，10秒内返回教案初稿 |
| 2.15 | 数据治理框架：数据分类标签系统+留存策略执行引擎+用户权利API（导出/删除/访问） | 成员A | 数据治理框架v1 | 数据分类标签可标注L1-L5；用户数据导出API响应<30秒 |
| 2.16 | 安全审查检查点（Phase 2）：E2E加密验证+权限边界测试+数据治理合规验证 | 全员 | 安全审查报告Phase2 | E2E加密笔记服务端密文验证通过；辅导员权限边界10用例通过 |
| 2.17 | 技术债管理检查点（Phase 2）：测试覆盖率+代码重复率+API文档覆盖率 | 全员 | 技术债报告Phase2 | 测试覆盖率≥40%；API文档覆盖率≥60% |

Phase 3 — 智能化增强与v10新模块

目标：完成推荐、学情分析、同伴学习、移动端、学习路径、心理关怀，以及v10全新模块：学习场景化入口完整版、AI学习诊断、智能笔记完整版、课堂互动完整版、教学节奏感知、开发者SDK、可观测性完整版。

| 序号 | 主要任务 | 负责 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 推荐资源（Tab5）：个性化推荐引擎+学习路径感知排序 | 成员A | 推荐引擎+Tab5功能 | 教师盲测评分>4.0/5.0 |
| 3.2 | 提升任务（Tab6）：AI自动出题+命题蓝图+教师配置界面 | 成员B | Tab6+命题工具v1 | 命题蓝图配置后AI出题满足分布要求（误差<10%） |
| 3.3 | 跨学科关联图谱：自动发现共享知识点+同义词表 | 成员C | 跨学科图谱功能 | 至少发现3个跨学科连接，教师验证准确率>70% |
| 3.4 | 掌握度系统：三状态标注+学习热力图+过程性评估采集服务+诊断数据输出 | 成员A | 掌握度模块+诊断数据 | 掌握度变化历史正确记录；诊断引擎可消费掌握度数据 |
| 3.5 | 学情分析面板（统计学博士主导）+成长档案基础版+教学节奏建议原型 | 成员A | 学情分析+成长档案+节奏原型 | 学情面板加载<3s；教学节奏建议含本周重点 |
| 3.6 | 学科专属Agent+备课助手完整版（PPT提纲+作业设计+质量评分+课堂互动模板） | 成员C | 学科Agent+备课助手v2 | 2名教师测试评分≥3.5/5.0 |
| 3.7 | 教师工作台完整版：图谱审核+学情告警+报告PDF+AI命题+备课助手+数据飞轮+教学节奏（v10） | 成员B | 教师工作台完整版 | 教师「课程创建→图谱发布→查看节奏建议」全流程<20分钟 |
| 3.8 | 学伴AI完整版：长期记忆+成长叙事+停滞检测+场景感知（课堂/自习/考前/讨论不同风格） | 成员C | 学伴AI v2 | 学伴记忆跨会话持久；4种场景模式有不同的对话风格 |
| 3.9 | 学习场景化入口完整版：4模式完整UI+智能切换逻辑+场景化通知策略 | 成员B+C | 场景化入口完整版 | 4种模式UI完整切换；智能切换逻辑测试10个场景，9个正确推荐 |
| 3.10 | AI学习诊断完整版：6维度诊断+根因推理+诊断报告+教师端班级诊断汇总 | 成员A+C | 学习诊断完整版 | 5名测试用户：诊断结果与自评根因一致率>70% |
| 3.11 | 智能笔记2.0完整版：图谱关联建议+一键生成复习卡片+笔记间关联+语音转笔记+E2E降级 | 成员A+C | 智能笔记v2 | 笔记保存后3秒内生成摘要；一键生成3张复习卡片成功率>90% |
| 3.12 | 课堂互动完整版：随堂测验+弹幕提问+随机点名+小组PK+教学节奏联动 | 成员C | 课堂互动v2 | 50人同时在线互动延迟<1秒；教学节奏联动正确触发 |
| 3.13 | 教学节奏感知完整版：周度教学重点+课时节奏调整+复习节奏安排+考试节奏规划 | 成员A+B | 教学节奏完整版 | 3名教师使用2周：节奏建议采纳率>50% |
| 3.14 | 数据飞轮+Anti-Misconception+社交广场+辅导员视角+离线知识包+过程性评估 | 全员 | v9模块完整版 | 同v9 Phase 3验收标准 |
| 3.15 | 移动端完整版：场景化移动UI+翻卡复习+离线缓存+知识包下载+语音速记+课堂互动 | 成员C | 移动端v2（含场景化） | iPhone+Android各1台：4种场景模式全部通过 |
| 3.16 | 开放API+开发者SDK：OpenAPI 3.1文档+Python SDK+JS SDK+插件开发指南+沙盒环境 | 成员C | 开发者生态v1 | 3个示例插件可运行；SDK安装到Hello World<10分钟 |
| 3.17 | 可观测性完整版：OpenTelemetry全链路追踪+Grafana仪表盘+告警规则+数据治理监控 | 成员A | 可观测性v1 | 全链路追踪覆盖率>80%；6个核心仪表盘可正常展示 |
| 3.18 | 安全审查检查点（Phase 3）：课堂互动安全+数据治理合规审计+SDK安全审查+渗透测试 | 全员 | 安全审查报告Phase3 | 课堂互动无XSS/注入；数据删除API功能验证通过；SDK无硬编码密钥 |
| 3.19 | 技术债管理检查点（Phase 3）：测试覆盖率+性能基线+API文档完整性+代码复杂度 | 全员 | 技术债报告Phase3 | 测试覆盖率≥60%；P95延迟基线已建立；API文档100%覆盖 |

Phase 4 — 打磨与展示

目标：系统测试优化、用户验证（含v10全部新模块）、数据治理合规验收、可观测性验收、开发者生态验收、准备最终汇报。

| 序号 | 主要任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 用户测试：3名本科生+2名教师+1名辅导员，覆盖v10全部新模块（场景入口+诊断+智能笔记+课堂互动+教学节奏） | 收集≥25条有效反馈；满意度问卷回收率100% |
| 4.2 | 学习场景化入口验收：4模式切换体验+智能推荐准确率 | 4模式切换<1秒；智能推荐场景10次中9次正确 |
| 4.3 | AI学习诊断验收：5名学生诊断结果与自评一致率 | 诊断根因与自评一致率>70%；诊断报告PDF导出格式正确 |
| 4.4 | 智能笔记2.0验收：摘要质量+图谱关联+卡片生成+E2E降级 | AI摘要人工评分>4.0/5.0；E2E加密笔记智能功能正确降级 |
| 4.5 | 课堂互动验收：50人并发压力测试+教学节奏联动 | 50人并发互动延迟<1秒；理解率<50%时节奏建议正确触发 |
| 4.6 | 教学节奏验收：3名教师2周使用效果 | 节奏建议采纳率>50%；采纳后班级掌握度提升可测量 |
| 4.7 | 数据治理合规验收：GDPR/个保法合规检查清单 | 数据删除请求72小时内完成；用户权利API全部可用；数据分类标签100%覆盖 |
| 4.8 | 可观测性验收：全链路追踪覆盖率+告警响应 | 全链路追踪覆盖率>90%；模拟P1告警5分钟内通知到位 |
| 4.9 | 开发者SDK验收：3个示例插件+沙盒环境+API文档 | 3个示例插件全部可运行；沙盒环境可用；API文档100%覆盖 |
| 4.10 | 多租户验证+辅导员安全审查+端到端加密验证 | 20个跨租户测试通过；辅导员10个边界测试通过；E2E跨设备解密成功 |
| 4.11 | 无障碍全量验收：axe扫描+键盘导航+屏幕阅读器 | axe P0问题=0；键盘导航全主要流程可完成 |
| 4.12 | 性能优化：场景切换<1s、诊断报告<5s、智能笔记摘要<3s、课堂互动延迟<1s | Lighthouse性能分数≥80；所有v10新模块核心操作达标 |
| 4.13 | 回归测试：Phase 1-3验收标准重新测试 | 所有Phase 1-3关键验收指标100%通过 |
| 4.14 | 安全审查检查点（Phase 4）：全量渗透测试+合规审计+SDK安全审查 | OWASP Top 10全量扫描通过；数据治理合规审计报告无P0问题 |
| 4.15 | 完整文档：技术架构+API文档+用户手册（学生/教师/辅导员/开发者4版） | 4版用户手册完整；API文档100%覆盖；架构文档通过全员Review |
| 4.16 | 汇报PPT+Demo视频：6条路径（学生4场景+教师2场景+辅导员1场景） | PPT≤25页；Demo视频5-7分钟；6条路径各≥40秒演示 |
| 4.17 | 训练营最终成果汇报 | 汇报顺利完成 |

第六部分  团队分工与能力映射（v10更新）

| 成员 | 背景 | 核心职责 | v10对应模块（新增） |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员A （统计学博士） | 统计学 数据建模 机器学习 数据分析 | 混合检索排序算法 学情分析统计模型 推荐资源排序算法 成长档案能力雷达图 学习路径规划算法（IRT+图算法） A/B测试统计显著性 数据飞轮规则引擎 过程性评估数据建模 AI学习诊断算法引擎（v10核心） 智能笔记NLP Pipeline（v10） 数据治理分类算法（v10） 可观测性指标设计（v10） | 3.32学习诊断（算法） 3.33智能笔记（NLP） 4.7数据治理（分类策略） 4.8可观测性（指标设计） |
| 成员B （社政研究生） | 社会学 政策研究 用户研究 产品设计 | 用户需求调研 功能优先级规划与产品原型设计 六维Tab交互体验设计 Onboarding+帮助中心+无障碍 心理健康用户研究 辅导员视角产品设计 学习场景化产品设计（v10核心） 课堂互动体验设计（v10） 教学节奏感知产品设计（v10） 数据治理用户体验设计（v10） 开发者文档信息架构（v10） | 3.31场景化入口（产品） 3.34课堂互动（体验设计） 3.35教学节奏（产品） 4.7数据治理（用户体验） 3.36开发者文档（信息架构） |
| 成员C （社政研究生） | 社会学 定性研究 内容分析 知识内容 图谱质检 测试 | 学科知识点整理与人工标注 知识图谱六维Tab数据填充 功能测试用例编写 同伴学习+移动端+开放API实现 学伴AI+E2E加密+离线知识包实现 学习场景化入口技术实现（v10） 课堂互动WebSocket引擎（v10） 智能笔记前端交互（v10） 教学节奏服务实现（v10） 开发者SDK+沙盒环境（v10） 可观测性集成实施（v10） | 3.31场景化入口（实现） 3.34课堂互动（WebSocket） 3.35教学节奏（服务实现） 3.36开发者SDK（实现） 4.8可观测性（集成实施） |

6.1  v10新增模块分工说明

| v10新增模块 | 主责成员 | 协作成员 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.31 学习场景化入口 | 成员B（产品） | 成员C（实现） | 4模式UI+智能切换逻辑+场景化通知 |
| 3.32 AI学习诊断 | 成员A（算法） | 成员C（实现）+成员B（报告设计） | 6维度诊断引擎+诊断报告+教师端汇总 |
| 3.33 智能笔记2.0 | 成员A（NLP） | 成员C（前端交互） | AI摘要+结构化提取+图谱关联+卡片生成 |
| 3.34 课堂互动工具 | 成员C（WebSocket） | 成员B（体验设计）+成员A（数据分析） | 问答/投票/测验/弹幕/点名/PK全套互动 |
| 3.35 教学节奏感知 | 成员A（算法）+成员B（产品） | 成员C（实现） | 教学节奏建议+课时调整+复习安排+考试规划 |
| 3.36 开发者SDK | 成员C（实现） | 成员B（文档） | OpenAPI 3.1+Python/JS SDK+3个示例插件+沙盒 |
| 4.7 数据治理 | 成员A（策略） | 成员C（实现）+成员B（用户体验） | 数据分类标签+留存策略+用户权利API+合规审计 |
| 4.8 可观测性 | 成员A（指标设计） | 成员C（集成实施） | OpenTelemetry+Grafana 6仪表盘+告警规则 |

第七部分  风险与应对策略（v10更新）

| 风险等级 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 高 | v10新增6个功能模块+2个基础设施模块，工作量超出3人团队承载 | 严格按优先级：场景入口>学习诊断>智能笔记>课堂互动>教学节奏>开发者SDK；数据治理和可观测性作为Phase 2-3持续建设而非一次性交付 |
| 🔴 高 | 课堂互动WebSocket并发性能不足，50人同时在线时延迟过高 | Socket.IO集群化部署+Redis Adapter；压力测试提前到Phase 2.11；降级方案：超过80人自动切换为HTTP轮询 |
| 🔴 高 | AI学习诊断准确率不足，诊断结果与实际情况偏差大 | 诊断引擎分两步：规则引擎（确定性高）先上线，LLM解释（有幻觉风险）后上线；诊断结果始终标注「仅供参考」；用户可反馈诊断准确性，持续优化 |
| 🔴 高 | 智能笔记NLP处理延迟过高，笔记保存时等待AI摘要体验差 | 异步处理：笔记先保存（即时），AI摘要后台生成（3秒内追加）；摘要生成失败不影响笔记保存；渐进式显示摘要状态 |
| 🔴 高 | 场景切换逻辑误判，学生在错误场景下操作 | 场景切换始终需用户确认（不自动切换，只推荐）；用户可锁定当前场景；误判反馈机制持续优化切换算法 |
| 🟡 中 | 教学节奏建议不被教师信任，认为AI不了解教学实际 | 节奏建议附数据依据：「65%学生未掌握（基于随堂测验数据）」；教师可忽略建议且不影响后续推荐；采纳率作为反馈信号优化建议质量 |
| 🟡 中 | 开发者SDK使用率低，生态无法形成 | SDK先服务内部插件开发（吃自己的狗粮）；3个示例插件覆盖主流场景；校园开发者大赛激励生态建设 |
| 🟡 中 | 数据治理合规成本高，影响开发进度 | 合规框架Phase 2分步建设，非一次性交付；L1-L3标签自动推断（NLP），减少人工标注；L4-L5手动标注仅涉及少量数据 |
| 🟡 中 | 可观测性数据量过大，存储和查询成本高 | 日志采样率可配置（生产环境默认10%）；指标保留30天热数据+90天冷数据；追踪数据保留7天 |
| 🟡 中 | 场景化入口增加前端复杂度，维护成本上升 | 场景化组件使用Composition API封装，复用率>60%；每个场景有独立测试套件；场景切换逻辑集中管理，不分散 |
| 🟢 低 | 智能笔记摘要质量参差不齐 | 摘要标注「AI生成」，学生可修改/删除；数据飞轮反馈机制持续优化摘要质量 |
| 🟢 低 | 课堂弹幕可能被滥用发送无关内容 | 弹幕内容经LLM实时过滤（关键词+语义）；教师可关闭弹幕或设为审核模式；违规弹幕自动隐藏 |

第八部分  预期成果与评估指标

8.1  OKR目标框架（v10全量版，11个目标）

| 类型 | Objective（目标） | Key Results（关键结果） |
| --- | --- | --- |
| 学习体验 | O1: 让每位学生感受到AI学习伙伴的价值 | KR1: Onboarding完成率>80% KR2: 用户留存率（第2周）>60% KR3: 学生整体满意度>4.0/5.0 KR4: 移动端月活用户占比>40% |
| 场景适配（v10） | O2: 让每种学习场景都有专属的最佳体验 | KR1: 场景切换使用率>70%（至少切换过1次） KR2: 智能场景推荐准确率>85% KR3: 「场景模式让学习更高效」满意度>4.0/5.0 |
| 个性化路径 | O3: 让每个学生有属于自己的学习路线图 | KR1: 学习路径激活率>60% KR2: 按路径推荐学习的节奏使用率>40% |
| 学伴AI | O4: 让每位学生感受到「有人陪我学」的陪伴感 | KR1: 学伴AI激活率>70% KR2: 学伴每周简报打开率>50% |
| 学习诊断（v10） | O5: 让学生知道自己为什么学不好以及如何改进 | KR1: 学习诊断使用率>50% KR2: 诊断根因与自评一致率>70% KR3: 「诊断帮助我找到学习瓶颈」评分>4.0/5.0 |
| 误解防治 | O6: 主动识别和消除学生系统性误解 | KR1: 每门课程标注≥5个误解 KR2: 误解触发后纠正练习完成率>50% |
| 课堂活力（v10） | O7: 让课堂从单向输出变为双向对话 | KR1: 课堂互动功能使用率（有课教师）>40% KR2: 学生课堂参与度（互动至少1次）>60% KR3: 「课堂互动让我更专注」评分>4.0/5.0 |
| 教学效率 | O8: 显著提升教师教学效率 | KR1: AI备课助手使用率>50% KR2: 教师备课时间自评减少>30% KR3: 教学节奏建议采纳率>50%（v10） |
| 全人关怀 | O9: 让平台关注学生全面发展 | KR1: 心理健康模块月活率>30% KR2: 危机响应100%触发 |
| 隐私与安全 | O10: 让用户相信平台是可信任的数据保管者 | KR1: E2E加密笔记激活率>15% KR2: 辅导员权限边界测试100%通过 KR3: 数据治理合规审计0个P0问题（v10） |
| 技术质量 | O11: 建设稳定、高效、可扩展的技术体系 | KR1: 检索命中率>95% KR2: 系统可用性>99% KR3: 无障碍axe P0问题=0 KR4: 可观测性全链路追踪覆盖率>90%（v10） KR5: 开发者SDK安装到Hello World<10分钟（v10） |

8.2  核心评估指标（v10完整版，共30项）

| 评估维度 | 具体指标 | 目标值 | 测量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Onboarding完成率 | 新用户完成三步引导的比例 | >80% | 埋点统计 |
| 检索准确率 | 精确关键词命中率 | >95% | 人工标注测试集 |
| 语义检索质量 | Top-5语义相关结果正确率 | >75% | 人工评估 |
| 场景切换使用率（v10新增） | 至少使用过1次场景切换的用户比例 | >70% | 场景系统日志 |
| 智能场景推荐准确率（v10新增） | AI推荐场景与用户实际选择一致的比例 | >85% | A/B测试 |
| 学习诊断使用率（v10新增） | 使用过AI学习诊断的学生比例 | >50% | 诊断系统日志 |
| 诊断根因一致率（v10新增） | 诊断根因与用户自评一致的比例 | >70% | 用户反馈问卷 |
| 智能笔记摘要评分（v10新增） | AI笔记摘要人工质量评分 | >4.0/5.0 | 人工评估 |
| 笔记卡片生成率（v10新增） | 一键生成复习卡片成功率 | >90% | 智能笔记系统日志 |
| 课堂互动使用率（v10新增） | 使用过课堂互动功能的教师比例 | >40% | 课堂互动日志 |
| 课堂互动延迟（v10新增） | 教师发起→学生收到推送的延迟 | <1秒 | WebSocket监控 |
| 教学节奏建议采纳率（v10新增） | 教师采纳教学节奏建议的比例 | >50% | 节奏系统日志 |
| 学伴AI满意度 | 「学伴让学习更有意义感」评分 | >3.8/5.0 | 满意度问卷 |
| 误解触发纠正率 | 触发误解提示后完成纠正练习的比例 | >50% | Anti-Misconception日志 |
| 数据飞轮建议质量 | 飞轮建议被教师审核通过的比例 | >60% | 飞轮建议队列统计 |
| 辅导员边界测试通过率 | 辅导员权限边界测试用例通过比例 | 100% | 10个边界测试用例 |
| E2E加密正确性 | 服务端存储为密文且跨设备解密成功 | 100% | 加密验证测试 |
| 多租户隔离测试 | 跨租户渗透测试用例通过比例 | 100% | 20个渗透测试用例 |
| AI备课助手使用率 | 有课教师中使用过备课助手的比例 | >50% | 备课助手使用日志 |
| 过程性评估报告导出 | 学期末过程性报告导出次数 | ≥5份 | 报告导出日志 |
| 社交广场防焦虑验证 | 「广场没有让我焦虑」用户认同率 | >80% | 满意度问卷 |
| 心理健康模块月活率 | 至少使用过1次心理功能的学生比例 | >30% | 行为日志（脱敏） |
| 危机响应触发率 | 危机关键词触发专业求助渠道弹出的比例 | 100% | 危机响应测试 |
| 无障碍合规率 | axe DevTools扫描P0级别问题数量 | =0 | Phase 4 axe扫描报告 |
| 移动端离线验证 | 飞行模式下核心功能可用比例 | >90% | 6台设备飞行模式测试 |
| 数据治理合规审计（v10新增） | GDPR/个保法合规检查清单P0问题数 | =0 | 合规审计报告 |
| 用户数据删除响应（v10新增） | 用户申请数据删除后完成时间 | <72小时 | 数据治理系统日志 |
| 可观测性追踪覆盖率（v10新增） | 核心API端点全链路追踪覆盖率 | >90% | OpenTelemetry报告 |
| SDK安装到Hello World（v10新增） | 开发者从安装SDK到首次API调用成功的时间 | <10分钟 | 开发者测试验证 |
| 系统性能 | 检索响应时间（万级文档） | <2秒 | 压力测试 |

8.3  数据采集方法论（v10更新）

| 采集方法 | 说明 | 工具/技术 |
| --- | --- | --- |
| 前端埋点 | 无侵入性行为采集（心理数据、E2E加密笔记内容豁免） | Vue自定义指令 + PostHog（自托管版） |
| ClickHouse行为日志 | 高频学习行为日志（支持毫秒级时间戳和聚合查询） | ClickHouse + Celery异步写入 |
| 课堂互动数据采集（v10） | 实时互动数据（问答/投票/测验/弹幕）单独采集通道 | Redis Stream + ClickHouse双写 |
| 学习诊断数据采集（v10） | 诊断引擎输入输出全量记录（用于诊断质量评估） | PostgreSQL + 诊断日志专用表 |
| 智能笔记行为采集（v10） | 笔记创建/编辑/摘要/关联/卡片生成行为 | ClickHouse + 笔记行为专用表 |
| 可观测性数据（v10） | 全链路追踪+指标+日志三位一体 | OpenTelemetry + Prometheus + ELK |
| 数据治理审计（v10） | 数据分类标签操作+用户权利请求+合规事件 | PostgreSQL审计日志 + 定期合规扫描 |
| A/B测试 | 首期：有/无学伴AI+有/无学习诊断的用户行为差异 | 自研AB测试框架 + 统计显著性计算 |
| 无障碍测试 | axe DevTools + 人工键盘测试 + 屏幕阅读器测试 | Phase 4专项测试 |
| 多租户隔离测试 | 20个跨租户渗透测试用例，Phase 4强制验收 | 自研渗透测试脚本 |

本文档为 AI Agent 训练营团队开发指南（v10.0），持续更新迭代。

核心目标：全面复现并超越复旦大学 icourse 平台，用 AI 点亮每一个知识点。

v10 新增目标：场景化让平台适配每种学习状态 · 学习诊断从根因解决学习困境 · 智能笔记让知识真正活起来 · 课堂互动让教学不再是独角戏 · 数据治理让平台长期合规运行。